附件1—1

常德市电力支撑能力提升行动重大项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设业主 | 建设内容 | 投资估算 （亿元） | 起止年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门电厂扩能升级改造项目 | 陕西长安电力有限公司 | 装机132万千瓦 | 57.1 | 2022—2024 |  |
| 2 | 华电常德二期重型燃机热电联产项目 | 华电湖南分公司 | 装机40万千瓦 | 20 |  | 前期 |
| 3 | 桃源抽水蓄能电站 | 五凌电力有限公司 | 装机120万千瓦 | 86 | 2022—2030 |  |
| 4 | 石门抽水蓄能电站 | 澧水公司 | 装机120万千瓦 | 58 | 2022—2030 |  |
| 5 | 风电、光伏发电项目 | 有关企业 | 2025年装机规模达到300万千瓦 | 126 | 2022—2025 |  |
| 6 | 宁夏至湖南特高压直流工程 | 国家电网有限公司 | 新建800千伏线路164.8km（常德段） | 15 | 2022—2025 |  |
| 7 | 500千伏输变电工程 | 国网常德供电公司 | 新建、扩建变电站3座，新增变电容量3000MVA；新建线路117.2km | 11 | 2021—2025 |  |
| 8 | 220千伏输变电工程 | 国网常德供电公司 | 新建、扩建变电站8座，新增变电容量1560MVA；新建线路225.48km | 10 | 2021—2025 |  |
| 9 | 110千伏输变电工程 | 国网常德供电公司 | 新建、改扩建变电站33座，新增变电容量2029MVA；新建、改造线路362.9km | 14 | 2021—2025 |  |
| 10 | 35千伏输变电工程 | 国网常德供电公司 | 新建、改扩建变电站39座，新增变电容量380MVA；新建、改造线路369.1km | 4 | 2021—2025 |  |
| 11 | 10千伏及以下电网工程 | 国网常德供电公司 | 新增、改造配变5173台，新增配变容量930.3MVA；新建线路3726.3km | 36 | 2021—2025 |  |
| 12 | 电化学储能电站 | 有关企业 | 到2025年储能规模达到25万千瓦 | 10 | 2021—2025 |  |
| 13 | 充电基础设施项目 | 有关企业 | 到2025年充电桩保有量达到22700根 | 20 | 2021—2025 |  |
| 14 | 湘西北储煤基地 | 有关企业 | 静态储煤能力200万吨 | 30 | 2022—2027 |  |
| 15 | “源网荷储”一体化试点工程 | 有关企业 | 依托百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台，打造“源网荷储”一体化试点工程 | 20 | 2021—2025 |  |